## Slide 1: Sistema de Agenda FHIR
ACME Salud
Unificacion de agendas con interoperabilidad
Mayo 2026
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 2: Agenda
Contexto y problema
Solucion propuesta
Arquitectura y stack tecnologico
Recursos FHIR y flujo de agendamiento
Beneficios, costos y roadmap
Conclusiones
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 3: Contexto del Negocio
3 puntos de atencion: Norte, Centro y Sur
4 canales: Web, Movil, Call Center y Ventanilla
6 especialistas de alta demanda
2 aseguradoras en convenio
Problema actual: sistema fragmentado y sin interoperabilidad
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 4: Objetivo del Proyecto
Unificar el agendamiento en toda la organizacion
Implementar interoperabilidad con FHIR R4
Permitir gestion multicanal en tiempo real
Evitar doble reserva y mejorar trazabilidad
Optimizar uso de agendas medicas
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 5: Solucion Tecnica
Servidor FHIR central como punto unico de verdad
API REST para integracion de todos los canales
Validacion estricta de recursos FHIR
Gestion inteligente de slots por cobertura
Auditoria completa de operaciones
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 6: Arquitectura General
Canales y Acceso
• Web (React)
• App movil (Flutter)
• Call Center
• Ventanilla HIS
• API Gateway / nginx
Nucleo y Datos
• FHIR Server (Laravel 11)
• OAuth 2.0 + SMART on FHIR
• PostgreSQL (JSON/JSONB)
• Redis (cache y colas)
• Notificaciones y auditoria
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 7: Stack Tecnologico
Backend
• PHP 8.2+
• Laravel 11
• PostgreSQL 15+
• Redis 7+
• REST API FHIR
Frontend y Seguridad
• React 18 (web)
• Flutter 3 (movil)
• Prototipo HTML funcional implementado
• OAuth 2.0 + SMART on FHIR
• HTTPS/TLS 1.3 + cifrado AES-256
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 8: 11 Recursos FHIR Implementados
Organization, Location
Practitioner, PractitionerRole, HealthcareService
Schedule, Slot
Patient, Coverage
Appointment, AppointmentResponse
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 9: Flujo de Agendamiento
1. Busqueda de slots disponibles
2. Validacion de cobertura y duracion
3. Seleccion de fecha y hora
4. Creacion de Appointment
5. Actualizacion del Slot a ocupado
6. Confirmacion y notificaciones
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 10: Cronograma de Implementacion (20 semanas)
Fase | Duracion | Entregable
Infraestructura | 2 semanas | Setup Laravel + PostgreSQL + Redis
Recursos Base | 3 semanas | Organization, Location, Practitioner
Agendas | 3 semanas | Schedule, Slot y logica
Citas | 3 semanas | Patient, Coverage, Appointment
Seguridad | 2 semanas | OAuth 2.0 y SMART on FHIR
Clientes | 4 semanas | Web, movil y canales
Testing + Deploy | 3 semanas | Pruebas, puesta en produccion
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 11: Inversion y Costos
Concepto | Monto
Desarrollo (one-time) | USD 48,000
Infraestructura mensual | USD 255
Infraestructura anual | USD 3,060
ROI estimado | 12 a 18 meses
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 12: KPIs Esperados
Disponibilidad: 99.9% uptime
Tiempo de respuesta: < 500 ms
Tasa de error: < 0.1%
Capacidad: 1000+ usuarios concurrentes
Citas por dia: 200+
Satisfaccion: > 4.5/5
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 13: Beneficios Esperados
Para la Organizacion
• Unificacion de agendas en 3 sedes
• Reduccion de errores de agendamiento
• Mejor uso de recursos medicos
• Cumplimiento de estandares FHIR
Para Pacientes y Personal
• Agendamiento 24/7 multicanal
• Disponibilidad en tiempo real
• Confirmacion y recordatorios automaticos
• Menor no-show y mejor experiencia
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 14: Riesgos y Mitigacion
Adopcion de usuarios -> capacitacion y onboarding por canal
Integraciones externas -> pruebas de contrato y ambientes de staging
Seguridad de datos -> controles OAuth2, cifrado y auditoria
Escalabilidad -> cache Redis, indices y monitoreo continuo
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 15: Conclusiones
La solucion es tecnica y economicamente viable
FHIR garantiza interoperabilidad futura
La arquitectura es escalable y segura
El proyecto mejora experiencia de pacientes y personal
Recomendacion: avanzar con fase 1 de implementacion
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026

## Slide 16: Preguntas y Respuestas
Gracias por su atencion
desarrollo@acmesalud.com
www.acmesalud.com
Agenda FHIR - ACME Salud | 04/05/2026